建议将 3 个大组分别对应工作流的“前端（抓取）”、“中端（AI与调度）”和“后端（文件与存储）”。

## 🕸️ 第一组 黎：自动化检索与数据采集组（3人）

核心目标：突破反爬限制，稳定输出文献元数据和下载链接 。

- 成员 1.1（主攻学术数据库）：专门负责攻克中国知网（CNKI）和 Google Scholar 的检索与抓取 。这部分反爬虫机制最严格，需要重点研究如何利用代理或专用工具获取真实下载链接。

- 成员 1.2（主攻非结构化网页）：负责抓取学术博客、专利网站等其他数据源 。建议测试并使用 Scrapling（处理复杂爬虫）或 Firecrawl（无损抓取并转为 Markdown）等工具 。

- 成员 1.3（数据清洗与接口人）：负责将前两位成员抓取到的混乱数据进行统一清洗，提取出标准的元数据（标题、摘要、作者、链接），并封装成标准格式（如 JSON），为第二组提供干净的输入源。

## 🧠 第二组 苏：AI 筛选与工作流引擎组（3人）

核心目标：利用大模型完成相关性判断，并将整个项目的节点串联起来 。

- 成员 2.1（大模型 API 与提示词工程师）：负责接入 DeepSeek、通义千问或 Kimi 的 API 进行批量文本分析 。核心任务是编写并优化 Prompt，确保模型能精准理解研究主题。

- 成员 2.2（业务逻辑与规则开发）：负责设定并实现“相关性大于 70%”的判定阈值逻辑，仅保留达到阈值的文献，剔除不相关数据 。

- 成员 2.3（n8n / Coze 工作流架构师）：团队的“总控”。负责利用 n8n 的 HTTP 请求和 API 调用能力，或者使用 Coze 的流程编排，把第一组的数据流接入第二组的 AI，再传给第三组 。最终导出的完整工作流文件（如 n8n 的 JSON）主要由该成员负责整合 。

## 🗂️ 第三组 严：文档处理与知识库对接组（3人）

核心目标：完成文件下载、格式转换、严格控制文件体积，并对接到目标知识库 。

- 成员 3.1（下载与格式转换专家）：负责接收第二组传来的高相关性链接，执行自动化下载。对于网页或博客内容，必须确保能自动转换为 PDF 格式 。可以研究 Zotero 插件或 QoderWork 。

- 成员 3.2（PDF 压缩与打包工程师）：（重点考核难点） 负责将下载的多个 PDF 自动合并 。必须编写脚本或利用工具，在保证清晰度的前提下，将合并后的单个 PDF 文档大小严格控制在 160MB 以内 。

- 成员 3.3（NotebookLM 对接与项目文档发布）：探索通过 API 或 RPA 方式将 PDF 自动上传至 NotebookLM 。如果遇到技术壁垒，负责搭建保底方案（自动输出到指定云盘文件夹） 。同时，主笔撰写包含技术选型、反爬思路的“项目说明文档” 。

## 📅 下周答辩的“冲刺周”时间表

为了避免最后一天才发现各组代码无法拼接到一起，建议严格执行以下时间线：

| 阶段 | 时间安排 | 核心任务与里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：独立开发 | 前 3 天 | 各组内循环跑通。第一组（检索抓取组）：根本不用管后面的 AI 怎么分析。专心去死磕中国知网、Google Scholar 的反爬机制 。只要你们爬出来的真实数据，能塞进上面约定的第一种 JSON 格式里，你们的任务就圆满完成！ 第二组（AI 筛选组）：根本不用等第一组爬出真实数据。你们自己手动复制几段真实的论文摘要和毫无关系的废话，自己捏造一份假数据，直接喂给 DeepSeek 或 Kimi 的 API 。只要你们写的提示词（Prompt）能稳定地把废话剔除、把相关文献留下 ，你们的模块就跑通了！ 第三组（文档处理组）：根本不用等前两组。你们自己去电脑里随便找 10 个加起来超过 300MB 的 PDF 文件作为测试用例。专心写脚本测试怎么把这 10 个文件合并，并死死把体积压缩在 160MB 以内 。只要本地测试成功，你们的模块就大功告成！ |
| 阶段二：联调对接 | 第 4 - 5 天 | 打破组间壁垒。当大家的独立模块都成功后，在成员 2.3 的工作流引擎中，在 n8n 或 Coze 里面 - 把第一组爬出来的真实数据线，连到第二组的 AI 节点上。 - 把第二组过滤好的真实下载链接，连到第三组的下载合并脚本上。 |
| 阶段三：演练与文档 | 第 6 - 7 天 | 全链路测试。设定一个真实的科研课题 ，一键运行工作流，跑出最终合并好且小于 160MB 的 PDF 文档集 。整理好项目说明文档 。 |