论文自动化下载流程实施计划与任务书

一、 技术栈选型与整合方案

基于团队现有基础与基准文档的项目要求，本项目采取以下混合技术栈：

工作流调度中枢： n8n (团队现有)

代码开发与智能体辅助： Claude Code, OpenClaw (团队现有)

后端服务与脚本开发： Python (团队现有)

高精网页抓取： Crawl4AI (纳用基准文档推荐，用于替代低效的正则爬虫，直接输出高质量 Markdown)

多模态视听处理： yt-dlp + Whisper (纳用基准文档推荐，用于规则提取)

复杂 PDF 解析： Marker (纳用基准文档推荐，解决包含数学公式与图表的学术文献解析难题)

向量存储与检索库： ChromaDB (纳用基准文档推荐，轻量级本地部署，实现 RAG 检索增强生成的必要组件)

成员任务分解与目标

组员 A：系统架构与工作流调度

负责领域： 基于 n8n 的全局数据流转控制。

核心任务

架构重构： 将原有的 HTTP 同步等待节点改造为 Webhook 异步接收模式，以兼容上游耗时较长的采集与解析任务。

异常处理机制： 在所有涉及外部 API 请求及网络爬虫的节点后，增设 Error Handling (异常处理) 路由分支，确保单一节点故障不导致工作流整体崩溃。

逻辑路由设计： 构建严谨的分流逻辑（Switch / If 节点），精准调度不同格式的数据流向对应的后端处理模块。

组员 B：多源数据采集与结构化

负责领域： 运用 Python 整合外部采集工具，实现多模态数据的自动化获取。

核心任务：

学术资讯抓取： 部署 Crawl4AI 工具，针对目标学术平台实现网页文本的高效提取，并过滤无关 HTML 标签。

音视频规则转录： 联调 yt-dlp 与 Whisper API，将评审指南讲座等视频资料转换为初步的文本流。

数据输出标准化： 通过 Python 脚本将获取的非结构化数据封装为符合团队契约的 JSON 格式，通过 POST 请求推送至组员 A 的工作流中枢。

组员 C：向量数据库与后端微服务

负责领域： 扩展现有的 Flask 框架 (server.py)，搭建底层的 RAG 记忆组件。

核心任务：

本地向量库拉起： 在服务器环境中集成并运行 ChromaDB 数据库。

服务接口扩容： 在现有文件下载模块的基础上，增设 /embed 接口（用于接收解析后的文本块并执行本地向量化存储）与 /query 接口（用于响应工作流的检索请求并返回相关文献片段）。

并发测试： 编写并发脚本，验证数据库在接收大量文本块写入时的稳定性与内存开销。

组员 D：智能评审引擎与规则对齐

负责领域： 构建高阶 Prompt 工程，控制大模型输出的学术严谨度与系统成本。

核心任务：

相关性过滤核查： 结合基准文档逻辑，在数据送入大模型前，引入交叉编码器（Cross-Encoder）进行二次相关性算分，阻断低分值（如 <0.7）噪音数据对大模型的干扰。

提示词 (Prompt) 封装： 借助 OpenClaw 辅助设计系统级提示词。设定明确的“审稿专家”角色，强制模型在输出 JSON 报告时，必须结合检索到的理论依据，提出具有建设性的修改建议。

组员 E：高精度文档解析与语义切分

负责领域： 处理 PDF 等高复杂度文献文档，提供高质量的底层语料。

核心任务：

工具切换与部署： 全面启用 Marker 开源库替代基础 PDF 处理工具，确保学术论文中的双栏排版与数学公式被准确还原为 Markdown 格式。

语义分块 (Semantic Chunking)： 严禁采用按固定字数截断的无效切分法。需编写 Python 逻辑，依据文章章节层级（如 Abstract、Methodology 等）进行合理的语义分块，保障切片文本的逻辑完整性。

数据入库投递： 将完成切片的文本块转化为标准 JSON 负载，批量推送至组员 C 负责的后端 /embed 接口。

针对动态爬虫 Crawl4AI (主要提醒：组员 B)

严禁无节制并发： Crawl4AI 极其消耗目标网站资源且容易触发反爬机制。在本地测试和上线运行期间，必须强制设置单次请求间隔（Sleep）。

缓存机制： 调试提取逻辑时，开启 Crawl4AI 的本地缓存功能。不要为了测试一段正则表达式，对同一个学术网页发起上百次重复的真实网络请求。

数据清洗过滤： 提取出的 Markdown 文本中可能包含网页导航栏和底部声明，必须在发送给下游前，通过 Python 脚本将这些冗余的非核心信息彻底截断。

针对音视频解析 yt-dlp & Whisper (主要提醒：组员 B)

依赖库的高频更新： 外部视频平台的 API 规则变动频繁。yt-dlp 是极易失效的工具，必须养成定期执行升级指令 (pip install -U yt-dlp) 的习惯。

算力评估与模型降级： Whisper 模型非常吃显存。在本地测试时，不要盲目上 large-v3 版本。先用 base 或 small 模型跑通全链路，确认文本能够成功推送至 Webhook 后，再根据服务器实际算力决定最终部署版本。

针对高精文档解析 Marker (主要提醒：组员 E)

环境隔离： Marker 依赖大量底层视觉模型和 PDF 处理库，极易与其他模块产生依赖冲突。必须为其创建独立的虚拟环境（Virtualenv 或 Conda）。

保留结构元数据： Marker 最大的价值是能识别 PDF 的层级（如标题、段落、公式）。在进行语义分块（Chunking）时，绝不能破坏这些层级标签。后续存入数据库的每一个文本块，都必须带有其所属章节的元数据，否则大模型检索时将失去上下文。

针对本地向量数据库 ChromaDB (主要提醒：组员 C)

拒绝内存级运行： 默认情况下，ChromaDB 的数据可能仅存在于内存中，重启后数据全部丢失。在编写 Flask 接口时，必须在初始化代码中显式声明持久化存储路径 (persist_directory)。

并发写入锁： 当组员 E 批量并发推送切片数据时，要监控 ChromaDB 的写入压力，必要时在后端代码中加入消息队列或写入节流机制，防止数据库锁死。

针对交叉编码器 BGE-Reranker 与提示词引擎 (主要提醒：组员 D)

警惕算力瓶颈： 交叉编码器（Cross-Encoder）的打分精度极高，但计算开销巨大。绝对禁止将全库的所有文本块直接扔给 BGE-Reranker 算分。正确做法是：先让 ChromaDB 用普通向量距离筛出前 20 条，再用 Reranker 对这 20 条进行精准重排，截取前 3 名。

强制逻辑校验优先： 在设计 Agent 工作流时，必须建立强制性的防线。任何投递给“求职助手”或“评审专家”分析的文本，必须首先经过纯粹的逻辑链校验（对比文献证据是否支撑结论）。在逻辑筛查未通过前，禁止消耗 Token 进行任何形式的排版优化或润色。